# Signal Guard 제안요청서 요구사항 대응표

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | 실시간 교통신호 상태정보 오류검지 시스템 제안요청서 요구사항 대응표 |
| 프로젝트 | Signal Guard |
| 버전 | 1.0 |
| 작성일 | 2026-09-12 |
| 작성 | 조찬희 (기획·PM), 기경현 (백엔드·데이터) |
| 근거 | 한국도로교통공단 제안요청서(2025.08) 제3부, 총 39건 |
| 연계 | 프로젝트정의서.md, 요구사항정의서.md, 유스케이스사용자스토리.md, 백로그WBS.md |

## 개정 이력

| 버전 | 일자 | 작성 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-09-12 | 조찬희, 기경현 | 최초 작성. RFP 39건을 수업 MVP 대응으로 매핑 |

## 1. 개요

### 1.1 목적

본 문서는 제안요청서 39개 요구를 하나도 빠뜨리지 않고, Signal Guard가 구현할지 / 표본 규모로 부분 구현할지 / 문서·수업으로 대체할지를 고정한다.

요구사항 정의서는 “무엇을 만들지”를 ID로 분해한다. 본 문서는 “RFP 한 줄이 우리 산출물 어디에 붙는지”를 보여 준다.

제안요청서(RFP 39건)
        │
        ▼
본 대응표 (구현 / 부분 구현 / 문서·수업 대체)
        │
        ├──► 요구사항정의서 FR / NFR / DAR-N / CON
        └──► 설계서 · 테스트 계획 · 매뉴얼 · 일정

### 1.2 대응 구분

| 구분 | 의미 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 구현 | RFP 의도를 수업 MVP에서 소프트웨어로 충족 | 12~13주 테스트로 통과/실패 |
| 부분 구현 | 의도는 같으나 규모·환경을 수업으로 축소 | 표본 교차로, 공개 API, 운영자/관리자 페르소나 |
| 문서·수업 대체 | 센터 반입·보안 특약·하자보수 등 발주 행정 | 구현 대상이 아님. 문서·발표·매뉴얼로만 남김 |

수업에서 바꾸지 않는 것: 원본 수신 불변, 검지→관제→통제 루프, 현장 신호기 실제어 제외.

수업에서 바꾸는 것: 전국 2,425개소·센터 내부망 → 인천 표본·공공 Open API. 경찰청 메타데이터관리시스템·보안 특약·1년 하자보수 → 문서 대체.

### 1.3 커버리지 요약

| 분류 | 건수 | 구현 | 부분 구현 | 문서·수업 대체 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SFR 기능 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| PER 성능 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| SIR 인터페이스 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DAR 데이터 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| TER 테스트 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SCR 보안 | 7 | 0 | 6 | 1 |
| QUR 품질 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| COR 제약 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| PMR 관리 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| PSR 지원 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 합계 | 39 | 7 | 17 | 15 |

소프트웨어로 다루는 항목은 구현 7 + 부분 구현 17 = 24건. 나머지 15건은 발주 행정·센터 전용이며 결함으로 치지 않는다.

## 2. 전체 대응 일람 (39건)

| ID | 명칭 | 대응 | 관련 요구 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SFR-001 | 신호 모니터링시스템 구성 | 부분 구현 | FR-SYS-001~002 | 시스템 구성도, 용량 산정 |
| SFR-002 | 신호 데이터 수집 | 구현 | FR-COL-001~005, FR-PLN-002 | 수집 모듈, 데이터 설명 |
| SFR-003 | 신호 데이터 저장 및 관리 | 구현 | FR-STO-001~003, FR-CTL-001 | 스키마, 집계 배치 |
| SFR-004 | 신호 데이터 검증 | 구현 | FR-VAL-001~006, R01~R12 | 검증 설계서, 규칙 엔진 |
| SFR-005 | 신호 모니터링 프로그램 | 구현 | FR-MON-*, FR-ISS-*, FR-ADM-*, FR-CTL-* | 화면설계, 웹 앱 |
| PER-001 | 센터 소프트웨어 | 부분 구현 | NFR-PER-002, FR-SYS-001 | 아키텍처 설계 |
| PER-002 | 데이터베이스 | 부분 구현 | FR-STO-*, DAR-N-*, 9장 | ERD, 테이블정의 |
| PER-003 | 신호 상태 모니터링 시스템 | 부분 구현 | FR-COL-*, NFR-QUR-001 | 수집·장애 처리 |
| PER-004 | 사용자 응답속도 성능 | 구현 | NFR-PER-001, FR-STO-003 | 성능 테스트 |
| SIR-001 | Web 표준 개발 | 구현 | NFR-USA-001 | 화면, 브라우저 점검 |
| DAR-001 | 데이터 표준 수립 및 상위표준 준수 | 부분 구현 | DAR-N-001~004, 용어 3장 | 용어·코드 정의 |
| DAR-002 | 데이터 표준관리 | 문서·수업 대체 | 개정 이력 | 문서 버전 관리 |
| DAR-003 | 데이터 구조 설계 | 부분 구현 | 요구사항 9장, 설계 ERD | ERD, 엔터티/테이블 정의 |
| DAR-004 | 데이터 구조 검증 | 문서·수업 대체 | 설계 리뷰 | 모델 검증 기록 |
| DAR-005 | 데이터 구조관리 | 문서·수업 대체 | Git 스키마 | 변경 이력 |
| DAR-006 | 데이터 값 검증 방안 | 구현 | FR-VAL-*, R01~R12, DAR-N-003 | 업무규칙, 규칙 테스트 |
| DAR-007 | 메타데이터 관리체계 | 문서·수업 대체 | 범위 제외 | 제외 명시 |
| TER-001 | 시험운영 | 부분 구현 | NFR-QUR-003 | 12~13주 테스트 결과서 |
| SCR-001 | 국가 표준 지침 준수 | 부분 구현 | NFR-SEC-*, NFR-USA-001 | 보안·웹 점검 |
| SCR-002 | 보안 특약사항 | 문서·수업 대체 | 범위 제외 | 제외 명시 |
| SCR-003 | 보안 지침 준수 | 부분 구현 | NFR-SEC-001~003 | RBAC, 감사 로그 |
| SCR-004 | 보안코딩 및 보안취약점 제거 | 부분 구현 | NFR-SEC-002 | 기본 웹 취약점 점검 |
| SCR-005 | 개인정보보호 및 데이터 암호화 | 부분 구현 | NFR-SEC-002, COR-003 | 비밀번호 해시 |
| SCR-006 | 기술적 보안관리 | 부분 구현 | FR-ADM-001, NFR-SEC-001 | 역할 분리 |
| SCR-007 | 시큐어 코딩 가이드 준수 | 부분 구현 | NFR-SEC-002 | 코딩 규칙, 시크릿 미커밋 |
| QUR-001 | 장애 대응을 위한 복구절차 마련 | 부분 구현 | NFR-QUR-001~002 | 운영 매뉴얼 |
| QUR-002 | 품질관리 관련 지침 준수 | 문서·수업 대체 | 설계 문서 | 지침 목록 인용 |
| QUR-003 | 웹사이트 품질 관련 지침 준수 | 부분 구현 | NFR-USA-001 | 주요 화면 점검 |
| COR-001 | 사업관련 공통 규정 준수 | 문서·수업 대체 | 본 문서 | 수업 대체 명시 |
| COR-002 | 저작권 및 지적 재산권 보호 | 문서·수업 대체 | 라이선스 정리 | 소스·OSS 고지 |
| COR-003 | 개인정보보호법 준수 | 부분 구현 | NFR-SEC-002 | 개인정보 미수집 전제 |
| PMR-001 | 프로젝트 진행사항 보고 | 문서·수업 대체 | 15주 계획 | 주간 스프린트, 발표 |
| PMR-002 | 전문업체 참여 및 상호 협력 | 문서·수업 대체 | 역할표 | 2인 역할 분담 |
| PMR-003 | 일정관리 | 문서·수업 대체 | 12.2절 WBS | 주차별 계획 |
| PMR-004 | 위험 및 이슈관리 | 부분 구현 | 요구사항 10장 | 리스크·이슈 기록 |
| PMR-005 | 개발SW의 공동활용 | 문서·수업 대체 | 범위 제외 | 수업 산출물 소유 |
| PMR-006 | SW산출물 반출 | 문서·수업 대체 | 범위 제외 | 과제 제출로 대체 |
| PSR-001 | 프로젝트 지원체계 및 하자보수 절차 | 문서·수업 대체 | NFR-QUR-002 | 운영 매뉴얼 |
| PSR-002 | 기타사항 | 문서·수업 대체 | 범위 제외 | 해당 없음 |

## 3. 기능 요구사항 (SFR) — 5건, 핵심 구현 대상

### SFR-001 신호 모니터링시스템 구성 — 부분 구현

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| RFP 요지 | 도시교통정보센터 기 구축 서버·네트워크를 활용한 최적 구성. 데이터 용량에 맞는 하드웨어, 확장 가능 구조, 서버 OS와 호환되는 사용자 SW. 산출: 시스템 구성도, 데이터 용량계산서 |
| 수업 해석 | 센터 인프라에 반입하지 않는다. 웹 앱 + API + DB + 수집 스케줄러 + 검지·관제·통제로 논리 구성을 제시한다. 교차로 수는 설정으로 늘린다. |
| 대응 방안 | 논리 구성도(프로젝트정의서 9.1). 용량 = 표본 교차로 수 × 수집 주기 × 보관 일. 스택은 4~5주차에 확정. |
| 관련 요구 | FR-SYS-001, FR-SYS-002, NFR-PER-003 |
| 수용 확인 | 로그인 후 대시보드·스케줄러·DB 저장이 동작. 구성도와 용량 산정이 산출물에 있다. |
| 비고 | 기 구축 센터 서버 재사용, 하드웨어 납품은 제외. |

### SFR-002 신호 데이터 수집 — 구현

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| RFP 요지 | 현장에서 이미 수집·저장 중인 실시간 신호를 본 시스템으로 연동. 누락 방지 방안. 검증·모니터링에 적합한 포맷 변환. 산출: 데이터 설명서 |
| 수업 해석 | 센터 전용회선 대신 공공 실시간 API(/crsrd_map_info, /tl_drct_info)를 배치 수집한다. UTIC TOD는 승인 후, 그 전에는 대체 계획. |
| 대응 방안 | 인천 맵 수집, 8방향 상태 수집, 실패 재시도·부분 실패 우선 수집, 센티초→초 정규화, 일 5,000회 쿼터 가드. |
| 관련 요구 | FR-COL-001~005, FR-PLN-002~003, IF-EXT-001~002, CON-001 |
| 수용 확인 | 인천 교차로가 마스터에 쌓이고, 지정 주기로 상태가 저장되며, 당일 호출이 5,000을 넘지 않는다. |
| 비고 | 전국 2,425개소 동시 연계는 제외. 대조용 계획은 EXT-001로 보강. |

### SFR-003 신호 데이터 저장 및 관리 — 구현

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| RFP 요지 | 센터 환경에 맞는 저장·관리. 일정 주기 저장. 일·주·월 단위 관리에 적합한 주기. |
| 수업 해석 | 원시 / 제공 계층 / 계획 / 검증 / 이슈 / 집계를 분리한다. 원본은 통제로 덮어쓰지 않는다. |
| 대응 방안 | 계층별 저장, 이력 보존, 시간·일·주·월 집계 배치. 통계 화면은 사전 집계를 읽는다. |
| 관련 요구 | FR-STO-001~003, FR-CTL-001, DAR-N-004 |
| 수용 확인 | 같은 수집 건의 원본과 제공 값을 각각 조회할 수 있다. 통계는 3초 이내. |
| 비고 | RFP의 “센터 인프라”는 수업 DB로 대체. |

### SFR-004 신호 데이터 검증 — 구현

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| RFP 요지 | 실시간 신호의 오류 판정. 정보 입력 상태, 오류 여부, 정합성·일관성. 교차로 운영상태, 통계/분석. 추가 검증 항목 도출. 산출: 데이터 검증 설계서 |
| 수업 해석 | RFP가 비워 둔 “무엇과 비교할지”를 신호 계획 vs 실시간 상태로 채운다. 규칙은 R01~R12. |
| 대응 방안 | 설정 테이블 임계값, 등급 INFO/WARN/ERROR/CRITICAL, 해결 가능은 자동 정보 통제, 해결 불가는 이슈. |
| 관련 요구 | FR-VAL-001~006, R01~R12, EXT-001~002 |
| 수용 확인 | 규칙별 정상/경계/오류 테스트가 기대 판정과 일치한다. 충돌 녹색은 CRITICAL. |
| 비고 | 고급 ML 이상탐지는 제외. |

### SFR-005 신호 모니터링 프로그램 — 구현

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| RFP 요지 | 종합 대시보드(차트). 실시간 오류 내역. 이슈 등록·관리. 이력/통계 조회·출력. 계정·권한·메뉴. 권한은 발주처 승인 후. 산출: 화면(UI)설계서 |
| 수업 해석 | 관제(대시보드·이슈)와 통제(정보·계획·현장 요청) 화면을 포함한다. 역할은 운영자/관리자. |
| 대응 방안 | 대시보드, 교차로 상세(원본/제공 병기), 이슈 생명주기, 통계 CSV, 로그인·RBAC, 설정. 푸시·지도는 선택. |
| 관련 요구 | FR-MON-001~006, FR-ISS-001~004, FR-ADM-001~002, FR-CTL-002~005 |
| 수용 확인 | 로그인 직후 지표가 보이고, 운영자는 값/계획을 수정할 수 없으며, 필터·CSV가 동작한다. |
| 비고 | 발주처 권한 승인은 팀 역할표로 대체. 웹소켓은 폴링 가능. |

## 4. 성능 요구사항 (PER) — 4건

### PER-001 센터 소프트웨어 — 부분 구현

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| RFP 요지 | 센터 목적에 맞는 하드웨어에서 수집·가공·제공이 최적으로 동작. 기 구축 응용은 수정·보완. |
| 대응 방안 | 수집·검증은 웹 요청 스레드를 막지 않는 배치로 둔다. 센터 하드웨어·기 구축 앱 수정은 제외. |
| 관련 요구 | NFR-PER-002, FR-SYS-001 |
| 비고 | “센터 장비 최적화”는 아키텍처 문서로 대응. |

### PER-002 데이터베이스 — 부분 구현

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| RFP 요지 | 분석→설계→개발·설치. 업무분석, 논리·물리 모델을 거쳐 DB 구축. |
| 대응 방안 | 1~3주 분석, 4~5주 ERD, 6주 이후 스키마. PostgreSQL 권장, 확정은 설계 주. |
| 관련 요구 | FR-STO-001~003, 요구사항 9장 |
| 비고 | 센터 설치가 아니라 수업 배포 환경에 구축. |

### PER-003 신호 상태 모니터링 시스템 — 부분 구현

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| RFP 요지 | 도시교통정보센터로 신호 운영정보가 장애·오류 없이 실시간 수집·관리. |
| 대응 방안 | 재시도, 부분 실패 우선 수집, API 장애 시 웹은 기동 유지. 표본·배치 수집이라 초단위 전국 실시간은 하지 않는다. |
| 관련 요구 | FR-COL-003, NFR-QUR-001, NFR-USA-002, CON-001 |
| 비고 | 쿼터 5,000 때문에 “전수 실시간”은 의도적으로 하지 않음. |

### PER-004 사용자 응답속도 성능 — 구현

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| RFP 요지 | 대화형 기능 대부분 3초 이내. 길면 알림·상태바. 통계는 별도 집계 테이블. 배치 예상 소요시간 제시. |
| 대응 방안 | 대시보드·목록·상세·통계 3초. 집계 배치 분리. 오래 걸리는 작업은 진행 표시. |
| 관련 요구 | NFR-PER-001, FR-STO-003, FR-MON-001, FR-MON-004 |
| 수용 확인 | 표본 규모에서 해당 화면 5회 중 4회 이상 3초 이내. |

## 5. 인터페이스 요구사항 (SIR) — 1건

### SIR-001 Web 표준 개발 — 구현

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| RFP 요지 | HTML5 표준 브라우저. 행정안전부 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인 준용. |
| 대응 방안 | Chrome/Edge 최신에서 주요 6개 화면. 데스크톱 정보 밀도 우선, 기본 반응형. 과한 장식 없이 구조 우선. |
| 관련 요구 | NFR-USA-001, FR-MON-001 |
| 비고 | 전자정부 전 항목 인증(WA 등)은 수업 범위 밖. |

## 6. 데이터 요구사항 (DAR) — 7건

경찰청 메타데이터관리시스템 현행화는 MVP에서 구현하지 않는다. 용어·구조·값 검증은 프로젝트 표준으로 문서화하고, 값 검증(DAR-006)만 엔진으로 구현한다.

### DAR-001 데이터 표준 수립 및 상위표준 준수 — 부분 구현

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| RFP 요지 | 단어·용어·도메인·코드 표준. 공공·경찰청 표준 준용 여부 식별. |
| 대응 방안 | 요구사항 정의서 3장 용어, 잔여시간 센티초/초 구분, 점등상태 표준 코드, 계획 출처 코드. 경찰청 표준 매핑표는 설계 시 인용 가능한 범위만. |
| 관련 요구 | DAR-N-001~002, FR-COL-004 |
| 산출 대체 | 표준용어·코드는 요구사항/설계 문서. 경찰청 시스템 등록은 제외. |

### DAR-002 데이터 표준관리 — 문서·수업 대체

문서 개정 이력과 Git으로 용어 변경을 추적한다. 품질진단 도구(경찰청 메타데이터관리시스템) 주기 점검은 하지 않는다.

### DAR-003 데이터 구조 설계 — 부분 구현

요구사항 9장 논리 엔터티를 출발점으로, 4~5주차에 개념·논리·물리 모델과 명명 규칙을 확정한다. 유연 구조: 계획 출처가 달라도 동일 스키마, 원본/제공 계층 분리.

관련: FR-STO-001, FR-CTL-001, FR-PLN-001.

### DAR-004 데이터 구조 검증 — 문서·수업 대체

발주부서·외부 전문가 검증 대신 팀 교차 리뷰(설계 주, 구현 전)로 대체한다. 결과는 설계 리뷰 기록으로 남긴다.

### DAR-005 데이터 구조관리 — 문서·수업 대체

스키마 변경은 마이그레이션/Git으로 관리한다. 물리 모델과 DB 형상 일치 점검은 수업 배포 환경에서 수동 확인한다. 경찰청 구조준수율 도구는 제외.

### DAR-006 데이터 값 검증 방안 — 구현

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| RFP 요지 | 입력 값 검증, 오류 입력 방지, 업무규칙(BR) 정의. 경찰청 품질진단 도구 협의. |
| 대응 방안 | R01~R12가 BR이다. 저장 전후 규칙 엔진이 범위를 검사한다. 자동보정은 제공 계층만. |
| 관련 요구 | FR-VAL-001~006, DAR-N-003, EXT-002 |
| 비고 | 경찰청 품질관리시스템 연동은 제외. |

### DAR-007 메타데이터 관리체계 — 문서·수업 대체

경찰청·행안부 메타데이터 등록·현행화는 범위 제외. 대응표와 요구사항 정의서 2.2에 구현하지 않음을 명시하는 것으로 대응한다. 미구현은 결함이 아니다.

## 7. 테스트 요구사항 (TER) — 1건

### TER-001 시험운영 — 부분 구현

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| RFP 요지 | 준공 전 30일 이상 종합 시험운영. 인원·장비 계약자 부담. 문제점은 준공 전 해결. |
| 대응 방안 | 12~13주 단위·통합·API·성능·보안 테스트, 14~15주 결함 수정·시연. 핵심 기능 100% 통과, 치명/주요 결함 0건. |
| 관련 요구 | NFR-QUR-003 |
| 비고 | 30일 센터 시험운영·장비 BMT는 제외. |

## 8. 보안 요구사항 (SCR) — 7건

센터 내부망, 누출금지정보, 전문 보안점검 도구, 관리자 페이지 IP 제한은 구현하지 않는다. 수업에서 지키는 최소 집합은 RBAC, 비밀번호 해시, 입력 검증, 시크릿 미커밋, 감사 로그이다.

### SCR-001 국가 표준 지침 준수 — 부분 구현

RFP가 열거한 행안부·국정원·W3C·접근성 지침 중, 웹 표준(SIR-001)과 개발보안 기본(입력 검증, 인증)만 적용한다. 전체 지침 체크리스트는 문서에 인용하고 적용 범위를 “수업”으로 표시한다.

관련: NFR-SEC-001~002, NFR-USA-001.

### SCR-002 보안 특약사항 — 문서·수업 대체

누출금지정보(센터 IP, 구성도, 소스 무단 반출 등)와 부정당업체 조항은 발주 계약 항목이다. 수업 과제는 공개 API와 팀 저장소만 다룬다. 구현 제외, 결함 아님.

### SCR-003 보안 지침 준수 — 부분 구현

RBAC, 세션/토큰 만료, 권한 없는 API 403, 산출물에서 인증키 평문 금지. 관련: NFR-SEC-001~003, FR-ADM-001.

### SCR-004 보안코딩 및 보안취약점 제거 — 부분 구현

인증 우회, 주요 입력 검증, SQL/XSS 기본 점검을 테스트 주에 한다. OWASP Top 10 자동화 도구·웹취약점 점검결과서 형식은 수업용 점검표로 축소한다. 시크릿 하드코딩 금지.

관련: NFR-SEC-002.

### SCR-005 개인정보보호 및 데이터 암호화 — 부분 구현

본 시스템은 교차로 신호 데이터를 다루며 주민번호·연락처 등 개인정보를 수집하지 않는다. 계정 비밀번호만 복호화 불가 해시로 저장한다. DB 전수 암호화·개인정보 전송 암호화는 개인정보 항목이 생길 때만 해당한다.

관련: NFR-SEC-002, COR-003.

### SCR-006 기술적 보안관리 — 부분 구현

관리자/운영자 기능을 권한으로 분리한다. 내부망 전용 관리자 페이지, 특정 IP만 허용, FTP/Telnet 제거, 전문 취약점 점검은 센터 환경 항목으로 제외한다.

관련: FR-ADM-001, NFR-SEC-001.

### SCR-007 시큐어 코딩 가이드 준수 — 부분 구현

언어는 4~5주차 확정. Java면 시큐어코딩 가이드 기본 항목, 그 외 언어면 동등한 입력 검증·출력 인코딩·시크릿 관리. 전체 영향 영역 상용 진단 도구는 제외.

관련: NFR-SEC-002, CON-005.

## 9. 품질 요구사항 (QUR) — 3건

### QUR-001 장애 대응을 위한 복구절차 마련 — 부분 구현

외부 API·DB 오류 시 비정상 종료하지 않고 기록. 프로세스 재시작 후 스케줄러·웹 재개. 백업/복구는 운영 매뉴얼.

관련: NFR-QUR-001~002.

### QUR-002 품질관리 관련 지침 준수 — 문서·수업 대체

공공데이터·DB 표준화·정보시스템 구축·운영 지침 등을 RFP 인용으로 남긴다. 행안부 고시 전 항목 준수 증빙은 수업에서 요구하지 않는다.

### QUR-003 웹사이트 품질 관련 지침 준수 — 부분 구현

전자정부 웹사이트 품질관리·접근성 고시의 취지(정보 구조, 기본 가독성)만 따른다. 인증 마크·전수 접근성 심사는 제외.

관련: NFR-USA-001.

## 10. 제약사항 (COR) — 3건

### COR-001 사업관련 공통 규정 준수 — 문서·수업 대체

「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」은 발주 사업 규정이다. 수업은 과제 일정·평가 기준을 따른다. 변경 법령 실시간 반영은 해당 없음.

### COR-002 저작권 및 지적 재산권 보호 — 문서·수업 대체

사용하는 라이브러리의 OSS 라이선스를 정리한다. 무단 상용 자산 사용 금지. 수업 산출물의 소유는 팀·교과 기준. 발주처 공동소유·커스터마이징 귀속은 해당 없음.

### COR-003 개인정보보호법 준수 — 부분 구현

계정(아이디·비밀번호 해시) 외 개인정보를 넣지 않는다. 신호 데이터는 공공 개방 정보로 취급한다.

관련: NFR-SEC-002, SCR-005.

## 11. 프로젝트 관리 (PMR) — 6건

발주 보고회(착수 10일, 월간, 최종) 대신 15주 수업 일정으로 대체한다.

| ID | 명칭 | 대응 | 수업 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| PMR-001 | 프로젝트 진행사항 보고 | 문서·수업 대체 | 주 1회 스프린트, 단계별 산출물, 15주 시연·발표. 착수/월간/최종 보고회 비용 부담은 해당 없음 |
| PMR-002 | 전문업체 참여 및 상호 협력 | 문서·수업 대체 | 조찬희(기획·프론트·PM), 기경현(백엔드·데이터). 컨소시엄·하도급 없음 |
| PMR-003 | 일정관리 | 문서·수업 대체 | 분석 1–3 / 설계 4–5 / 구현 6–11 / 테스트 12–13 / 안정화 14–15. WBS는 계획서·본 정의서 |
| PMR-004 | 위험 및 이슈관리 | 부분 구현 | UTIC 미승인, API 장애, 쿼터, 일정. 완화는 대체 계획·재시도·쿼터 가드. GitHub(또는 동등) 이슈 |
| PMR-005 | 개발SW의 공동활용 | 문서·수업 대체 | 센터 SW 반출·확약서·제3자 제공 승인 없음. 수업 코드는 팀 저장소 |
| PMR-006 | SW산출물 반출 | 문서·수업 대체 | 누출금지정보 삭제 후 반출 절차는 해당 없음. 과제 제출이 산출물 이관 |

## 12. 프로젝트 지원 (PSR) — 2건

### PSR-001 프로젝트 지원체계 및 하자보수 절차 — 문서·수업 대체

납품 후 1년 하자보수·재개발 비용 업체 부담은 계약 조항이다. 수업은 운영 매뉴얼에 장애 시 재시작·로그 확인 절차를 적고, 15주 시연까지 결함을 닫는다.

관련: NFR-QUR-002.

### PSR-002 기타사항 — 문서·수업 대체

발주기관 무상 작업공간·제안사 경비는 해당 없음. 범위 변경은 팀·교수 합의(미결 사항 13장)로 조정한다.

## 13. RFP에 없어 팀이 추가한 요구 (EXT)

제안요청서는 “검증 후 이슈 관리”까지만 있다. 대조 기준과 오류를 닫는 방법이 없어 아래를 추가했다. RFP 미충족이 아니라 보강이다.

| EXT | 내용 | 붙는 요구 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| EXT-001 | 신호 계획 적재·ID 매핑·계획 화면 | FR-PLN-001~004, FR-MON-005 | 계획 없이 이상 판정 불가 |
| EXT-002 | 해결 가능/불가 분기 | FR-VAL-005~006 | 검증만으로 품질이 회복되지 않음 |
| EXT-003 | 자동보정 이력, 원본 보존 | FR-VAL-005, FR-STO-001, FR-CTL-005 | 시스템이 값을 바꿨음을 감사 |
| EXT-004 | 관리자 통제·감시 제외 | FR-ISS-003~004 | 해결 불가 오류를 사람이 닫음 |
| EXT-005 | 수집 쿼터 가드 | FR-COL-005, FR-ADM-002 | 일 5,000건 제한 |
| EXT-006 | 정보·계획 통제, 현장 통제 요청 | FR-CTL-001~005 | 신호기 실제어 없이 오류를 닫음 |

## 14. 구현하지 않음 (오해 방지)

아래를 구현 대상·결함으로 읽지 않는다.

| RFP/범위 | 제외 내용 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| SFR-001, PER-001 | 센터 서버·네트워크 반입, 하드웨어 납품 | 논리 구성도 |
| SFR-002 | 전국 2,425개소, 전용회선 | 인천 표본 + Open API |
| 범위 | 현장 신호제어기 점등·주기 실제어 | FR-CTL-004 요청 기록만 |
| DAR-002, 005, 007 | 경찰청 메타데이터관리시스템 | 문서 제외 |
| SCR-002, 006 일부 | 보안 특약, 내부망, 전문 취약점 도구 | 문서 제외 |
| TER-001 | 30일 시험운영, 장비 BMT | 12~13주 테스트 |
| PMR/PSR | 보고회, 컨소시엄, 1년 하자보수, 작업공간 | 수업 일정·매뉴얼 |
| 팀 결정 | 고급 ML, 지도 관제(선택) | FR-MON-006은 미포함이 결함 아님 |

## 15. RFP → 요구사항정의서 추적

| RFP | 요구사항정의서 | 테스트 시 볼 것 |
| --- | --- | --- |
| SFR-001 | FR-SYS-001~002 | 구성도, 수집 대상 설정 |
| SFR-002 | FR-COL-001~005, FR-PLN-002 | 맵·상태 저장, 재시도, 쿼터 |
| SFR-003 | FR-STO-001~003, FR-CTL-001 | 원본 불변, 집계 |
| SFR-004 | FR-VAL-001~006, R01~R12 | 규칙 판정 |
| SFR-005 | FR-MON-*, FR-ISS-*, FR-ADM-*, FR-CTL-* | 화면·이슈·권한 |
| PER-004 | NFR-PER-001 | 3초 |
| SIR-001 | NFR-USA-001 | HTML5 화면 |
| DAR-006 | R01~R12, DAR-N-003 | 값 검증 |
| TER-001 | NFR-QUR-003 | 테스트 결과서 |
| SCR 수업분 | NFR-SEC-001~003 | RBAC, 해시, 403 |
| QUR-001 | NFR-QUR-001~002 | 장애 후 기동 |
| EXT-001~006 | FR-PLN, FR-VAL-005~006, FR-CTL-* | 계획 대조, 통제, 원본 보존 |

유스케이스 매핑은 요구사항정의서 5.1과 같다. 상세 흐름·사용자 스토리는 유스케이스사용자스토리.md.

## 16. 검수 체크리스트

☐ RFP 39건이 본 표에 모두 있다 (SFR 5, PER 4, SIR 1, DAR 7, TER 1, SCR 7, QUR 3, COR 3, PMR 6, PSR 2)

☐ 각 건에 대응 구분(구현 / 부분 구현 / 문서·수업 대체)이 있다

☐ SFR-001~005가 요구사항 ID와 연결되어 있다

☐ 센터 반입·보안 특약·하자보수·메타데이터 현행화가 “미구현=결함”으로 읽히지 않는다

☐ EXT-001~006이 RFP 공백을 메운 보강으로 적혀 있다

☐ 원본 불변·현장 실제어 제외가 대응 원칙에 있다

## 17. 참고

제안요청서: 실시간 교통신호 상태정보 오류검지 시스템 구축 (한국도로교통공단 첨단교통연구처, 2025.08) 제3부 제안 요구사항

프로젝트정의서.md — 왜·범위

요구사항정의서.md — 무엇을, 검증 가능하게

유스케이스사용자스토리.md — 누가·어떻게

백로그WBS.md — 언제·누가·얼마나

팀별 계획서: 실시간 교통신호 오류검지 시스템.pptx (1주차)